**CRONOGRAMA**

**Nomes:** Débora Anterio Garcia; Filipe Rodrigues da Silva; Gabriela Spagiani Ferrari; Giovana Franklin P. Castro, João Lucas Manoel

**Nome do Sistema:** Gestão de Buffet

**Entrega Parcial:** 30/04/2019

**Ling.** Java **BD:** MySQL

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ATIVIDADE** | **DATA TÉRMINO** | **RESPONSÁVEIS** |
| Cadastro de Buffet (I, A, E, C) | 26/03/2019 | Débora |
| Cadastro de Cliente (I, A, E, C) | 26/03/2019 | Filipe |
| Cadastro de Funcionário (I, A, E, C) | 26/03/2019 | Giovana |
| Cadastro de Prato (I, A, E, C) | 26/03/2019 | Gabriela |
| Cadastro de SubCategoria (I, A, E, C) | 26/03/2019 | Giovana |
| Cadastro de Fotos (I, A, E, C) | 26/03/2019 | Gabriela |
| Cadastro de Orçamento (I, A, E, C) | 26/03/2019 | João |
| Cadastro de Pacote (I, A, E, C) | 26/03/2019 | Débora |
| Modelagem do Banco | 02/04/2019 | Todos |
| Interfaces | 26/03/2019 | Todos |
| Manual do Usuário | 31/05/2019 | Todos |
| Manual de Instalação | 31/05/2019 | Todos |