**CRONOGRAMA**

**Nomes:** Débora Anterio Garcia – DevTeam;

Filipe Rodrigues da Silva – DevTeam;

Gabriela Spagiani Ferrari – DevTeam;

Giovana Franklin P. Castro – ScrumMaster;

João Lucas Manoel – DevTeam;

**Nome do Sistema:** Gestão de Buffet

**Entrega Parcial:** 30/04/2019

**Ling.:** Java **BD:** MySQL

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ATIVIDADE** | **DATA TÉRMINO** | **RESPONSÁVEIS** |
| Cadastro de Buffet (I, A, E, C) | 26/03/2019 | Débora |
| Cadastro de Cliente (I, A, E, C) | 26/03/2019 | Filipe |
| Cadastro de Funcionário (I, A, E, C) | 26/03/2019 | Giovana |
| Cadastro de Prato (I, A, E, C) | 26/03/2019 | Gabriela |
| Cadastro de SubCategoria (I, A, E, C) | 26/04/2019 | Giovana |
| Cadastro de Fotos (I, A, E, C) | 26/04/2019 | Gabriela |
| Cadastro de Orçamento (I, A, E, C) | 26/04/2019 | João |
| Relatórios | 26/04/2019 | João; Filipe |
| Cadastro de Pacote (I, A, E, C) | 26/04/2019 | Débora |
| Modelagem do Banco | 19/03/2019 | Todos |
| Interfaces | 19/03/2019 | Todos |
| Manual do Usuário | 31/05/2019 | Todos |
| Manual de Instalação | 31/05/2019 | Todos |

Legendas:

Concluido

Importante

Urgente

Fazendo